## Slide 1
2DGP 3차 발표
2020180036 정진봉

## Slide 2
개발 진척도
내용 | 1차 발표 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
캐릭터 컨트롤 | 키보드로 캐릭터 방향 및 특수 행동 | 구현완료. 좌우 이동 가능 점프 가능 슬라이드 구현 | 100%
공 오브젝트 | 공 이동 애니메이션 구현 공 충돌 판정 구현 공 튕기기 구현 | 구현완료 벽면과 네트, 피카츄와 충돌 세게 치기 시 잔상효과 구현하지 못함 | 80%
2P 캐릭터 | 2인용 2P 캐릭터 구현 | 2인용 2P 캐릭터 구현 완료 1인용 적 AI 구현 (수비만 가능) | 100%
특수키 | 특수 키 (세게 치기)기능 구현 | 세게 치기 시 발생하는 이펙트는 구현하지 못함. | 80%

## Slide 3
개발 진척도
내용 | 1차 발표 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
사운드 | 배경 음악 공 충돌 효과음 피카츄 효과음 | 구현 완료 공 충돌 효과음 2종 피카츄 효과음 5종 | 100%
게임 시스템 | 득점 구현 득점 후 서브 상황 구현 게임 승리 시 연출 | 득점 구현 완료 득점 후 서브는 구현 완료, 득점 상황 시 슬로우 모션 효과 구현하지 못함 게임 승리 시 연출 구현하지 못함 | 70%

## Slide 4
주 | 커밋 횟수
Week of Oct 15 | 4
Week of Oct 22 | 3
Week of Oct 29 | 4
Week of Nov 5 | 9
Week of Nov 12 | 4
Week of Nov 19 | 6
Week of Nov 26 | 5
Week of Dec 3 | 10